# Gerência de Projetos de Software

| Declaração de Escopo |  |
| --- | --- |
| Projeto: UneTask |  |
| Gerente do Projeto: GUILLERMO GILIOLI DE P. COELHO |  |
| Objetvo do projeto |  |
| O projeto UneTask visa desenvolver um aplicativo mobile para estudantes que facilita o gerenciamento de tarefas escolares e o acompanhamento de progresso acadêmico por meio de metodologias ágeis, como quadros interativos de Scrum e Kanban. |  |
| Escopo do projeto/produto (etapas do ciclo de vida e objetivo de cada uma) |  |
| Desenvolvimento de aplicativo mobile (iOS e Android) para gerenciamento de tarefas escolares; implementação de sistema de autenticação; criação, edição e exclusão de tarefas com categorização por matéria; desenvolvimento de quadro interativo estilo Scrum/Kanban para manipulação de prazos; implementação de painel com métricas visuais e gráficos de progresso; integração com serviços em nuvem para sincronização em tempo real. |  |
| Limites do projeto (o que não será feito) |  |
| Não será realizado: integração nativa com calendários externos (como Google Calendar e Outlook); funcionalidades de redes sociais ou compartilhamento público de tarefas; desenvolvimento de recursos de Inteligência Artificial para sugestão automática de tarefas; e suporte a hardware específico ou dispositivos IoT. |  |
| Restrições (o que restringe/condiciona o projeto) |  |
| As principais restrições do projeto UneTask incluem o cumprimento integral da LGPD para garantir a segurança e privacidade dos dados dos estudantes. O orçamento total está rigorosamente limitado a R$ 53.050,00, com prazo final de entrega impreterível em 10 de set. de 2026. Além disso, o produto deve manter compatibilidade obrigatória com as plataformas iOS e Android, aderindo estritamente às diretrizes de publicação da Apple App Store e Google Play Store. |  |
| Premissas (condições para iniciar o projeto) |  |
| Aprovação formal do Termo de Abertura pelos stakeholders; definição e alocação da equipe de desenvolvimento; disponibilização do ambiente de desenvolvimento e ferramentas necessárias; liberação do orçamento inicial aprovado; e conclusão da reunião de kickoff. |  |
| Marcos agendados e entregas |  |
| Id. do Marco | Entregáveis Previstos |
| 1. | Aplicativo mobile (Web, iOS e Android) funcional e implantado nas lojas de aplicativos. |
| 2. | Relatório de testes de usabilidade e performance. |
| 3. | Documentação técnica do projeto e manual do usuário. |