1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| 1.1 Nome do Projeto: | UneTask |
| --- | --- |
| 1.2 Gerente do Projeto: | GUILLERMO GILIOLI DE P. COELHO |
| 1.3 Cliente do Projeto: | Estudantes |
| 1.4 Tipo de Projeto: | [ ] Manutenção em produto existente [ x ] Desenvolvimento de novo produto [ ] Outro: ____________________________________________________ |
| 1.5 Objetivo do projeto: | Desenvolver uma aplicação mobile que integre o gerenciamento prático de tarefas escolares à visualização ágil de progresso. A ferramenta visa permitir a categorização precisa das demandas por matéria, o acompanhamento do fluxo de trabalho por meio de métricas visuais (gráficos de status) e a manipulação dinâmica de prazos em um quadro interativo baseado em metodologias ágeis (Scrum/Kanban). |
| 1.6 Benefícios que justificam o projeto: | Auxiliar alunos na organização de suas atividades e responsabilidades acadêmicas ou escolares, proporcionando ampla visibilidade das pendências a cumprir. |
| 1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade): | - Usabilidade: Interface intuitiva e de fácil navegação, focada na experiência de uso por estudantes (UX/UI). - Desempenho: Alta performance com baixa latência em operações como drag-and-drop de cards e aplicação de filtros. - Segurança e Privacidade: Conformidade integral com a LGPD para proteção de dados dos usuários e autenticação segura via protocolos OAuth. - Confiabilidade: Estabilidade na persistência de dados e garantia de sincronização em tempo real entre dispositivos. - Compatibilidade: Design totalmente responsivo para diversos tamanhos de tela e conformidade com as diretrizes de publicação das lojas (Google Play e Apple App Store). |

| 2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 O que será feito (escopo do projeto) |  |  |  |
| - Desenvolvimento de uma aplicação mobile (iOS e Android) para gerenciamento de tarefas escolares. - Implementação de sistema de cadastro e autenticação de usuários. - Criação de funcionalidades de criação, edição e exclusão de tarefas, com categorização por matéria. - Desenvolvimento de um quadro interativo (estilo Scrum/Kanban) para manipulação dinâmica de prazos e status das tarefas. - Implementação de painel com métricas visuais e gráficos de progresso do aluno. - Integração com serviços em nuvem para sincronização de dados em tempo real. |  |  |  |
| #### 2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo) |  |  |  |
| - Integração nativa com calendários externos (ex: Google Calendar, Outlook). - Funcionalidades de redes sociais ou compartilhamento público de tarefas. - Desenvolvimento de recursos de Inteligência Artificial para sugestão automática de tarefas. - Hardware específico ou dispositivos IoT. |  |  |  |
| #### 2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues |  |  |  |
| 1. | Aplicativo mobile (Web, iOS e Android) funcional e implantado nas lojas de aplicativos. |  |  |
| 2. | Relatório de testes de usabilidade e performance. |  |  |
| 3. | Documentação técnica do projeto e manual do usuário. |  |  |
| 2.4 Condições para início do projeto |  |  |  |
| - Aprovação formal deste Termo de Abertura do Projeto pelos stakeholders. - Definição e alocação da equipe de desenvolvimento. - Disponibilização do ambiente de desenvolvimento e ferramentas necessárias. - Liberação do orçamento inicial aprovado. - Conclusão da reunião de kickoff. |  |  |  |

| 3. ESTIMATIVA DE PRAZO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Prazo previsto (horas): 800 |  | 3.2 Data prevista de início: 03 /08 /2026 | 3.3 Data prevista de término: 10 /09 /2026 |

| ##### 4. ESTIMATIVA DE CUSTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Item de custo | ##### Qtd. horas | ##### Valor / hora | ##### Valor total |
| 4.1 Recursos Humanos: - Guillermo Gilioli (Gerente) - Kaiky Marçal (Dev/QA) - Lucas da Rosa (Designer) - Otavio Milani (Dev/QA) - Ryller Brito (PO/Analista) | ##### 120h ##### 200h ##### 120h ##### 200h ##### 160h | ##### R$ 80,00 ##### R$ 60,00 ##### R$ 60,00 ##### R$ 60,00 ##### R$ 70,00 | ##### R$ 9.600,00 ##### R$ 12.000,00 ##### R$ 7.200,00 ##### R$ 12.000,00 ##### R$ 11.200,00 |
| 4.2 Hardware: Equipamentos de desenvolvimento (Notebooks/Workstations para a equipe) | ##### - | ##### - | ##### R$ 0,00 |
| 4.3 Rede e serviços de hospedagem (Firebase/AWS): | ##### - | ##### - | ##### R$ 300,00 |
| 4.4 Software de terceiros (Contas Google/Apple): | ##### - | ##### - | ##### R$ 750,00 |
| 4.5 Serviços e treinamento: | ##### - | ##### - | ##### R$ 0,00 |
| 4.6 Total Geral: | ##### - | ##### - | ##### R$ 53.050,00 |

| ##### 5. PARTES INTERESSADAS |  |
| --- | --- |
| ##### Nome | ##### Papel no projeto |
| GUILLERMO GILIOLI DE P. COELHO | Gerente |
| KAIKY MARÇAL FERREIRA | Desenvolvedor e QA |
| LUCAS DA ROSA | Designer UI/UX |
| OTAVIO MANIEZZO MILAN | Desenvolvedor e QA |
| RYLLER BRITO PEREIRA | Product Owner (PO) e Analista de Requisitos |

Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.

- Este documento, se aprovado na reunião de kickoff, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.